Viikkoraportti 03 (26.4.2019 – 3.5.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen

Päivämäärä: 26.4

1. **Tilanne**

Ruvetaan pikkuhiljaa tekemään itse ohjelmaa, ja työstämään vaatimuksia toteen.

1. **Ongelmat**

Yksi henkilö kateissa

# Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 30%

**Työajan seuranta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **Keskeiset tehtävät raportointikaudelta** | **Tehdyt tunnit kaudelta** | **Tunnit projektin alusta (tot.)** |
| Eetu  Patrik  Rene  Erik  Peetu | tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen  tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen  tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen  Viikkoraportointi, tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen | 5  5  5  5 | 12  8  12  12  3 |

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 47 tuntia ja koko projektin aikana 47 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

# Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuu** | **Arvioitu h** |
| Viikkoraportin koostaminen  Java-koodin jatkokehitys  Käyttöliittymän muokkaus | Erik  Kaikki  Kaikki | 1  5  5 |

# Vaatimusten valmiusaste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** |  | **Pvm** | **Vaatimuksen kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | 26.4 |  |  |  |

Viikkoraportti 02 (18.4.2019 – 26.4.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen

Päivämäärä: 26.4

1. **Tilanne**

Aikaisemmat tehtävät suoritettu. Projekti saatu alkuun. Projektikortti palautettu ja vaatimusmäärittelyt tehty.

1. **Ongelmat**

Projektipäällikkö ei ollut tavoitettavissa tämän viikon palavereissa ja dokumentoinnissa.

# Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 18%

**Työajan seuranta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **Keskeiset tehtävät raportointikaudelta** | **Tehdyt tunnit kaudelta** | **Tunnit projektin alusta (tot.)** |
| Eetu  Patrik  Rene  Erik  Peetu | Projektikortti ja vaatimusmäärittely    Projektikortti ja vaatimusmäärittely  Projektikortti ja vaatimusmäärittely | 4  4  4 | 7  3  7  7  3 |

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 27 tuntia ja koko projektin aikana 27 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

# Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuu** | **Arvioitu h** |
| Viikkoraportin koostaminen  Ohjelmointiympäristön luominen  Vaatimusmäärittelyn katselmointi  Toiminnallinen määrittely | Eetu  Kaikki  Erik  Kaikki | 5  7  2  3 |

# Vaatimusten valmiusaste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** |  | **Pvm** | **Vaatimuksen kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | 26.4 |  | Vaatimus 1 vaatimusmäärittelyistä | 0 |

Viikkoraportti 01 (1.4.2019 – 18.4.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen Päivämäärä: 18.4

1. **Tilanne**

Kyllä, aikaisemmat tehtävät suoritettu. Projekti saatu alkuun.

1. **Ongelmat**

Ongelmia ei ole vielä ilmennyt.

# Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 10%

**Työajan seuranta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **Keskeiset tehtävät raportointikaudelta** | **Tehdyt tunnit kaudelta** | **Tunnit projektin alusta (tot.)** |
| Eetu  Patrik  Rene  Erik  Peetu | Alustava suunnittelu  Alustava suunnittelu  Alustava suunnittelu  Alustava suunnittelu  Alustava suunnittelu | 3  3  3  3  3 | 3  3  3  3  3 |

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 15 tuntia ja koko projektin aikana 15 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

# Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuu** | **Arvioitu h** |
| Vaatimusmäärittelyn tekeminen  Viikkodokumentoinnin tekeminen | kaikki  Eetu | 5  1 |

# Vaatimusten valmiusaste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** |  | **Pvm** | **Vaatimuksen kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | 18.4 |  |  |  |